|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Candidat/-e** |  | | | |
| Numéro de candidat | | 122966 | | |
| Nom | | Chassot | Prénom | Laurent |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Travail effectué** |  Remarque Problème rencontré | **Temps d'exécution**  **en heures** |
| 22.05.2017 | Documentation (Contexte) | | 1h |
| Analyse du cahier des charges | | 30min |
| Planning | | 3h |
| Revue cahier des charges | | 30min |
| Contrôle planning | | 30min |
| Documentation : Introduction, cahier des charges | | 30min |
| Modification introduction | | 2h |
| Modification planning | |
| 23.05.2017 | Dessin du Use Case + complétion de la documentation | | 1h |
| Dessin des Activity Diagrams + ajout dans la documentation | | 5h |
| Modélisation du MCD | | 2h |
| 24.05.2017 | Visite des experts n°1 + résumé documentation *Projet en bonne voie malgré le léger retard.* | | 1h |
| Documentation du schéma MCD | | 1h |
| Complétion de la documentation : Activity Diagrams | | 2h |
| Dessin du diagramme d’architecture + documentation | | 1h |
| Modélisation du diagramme MLD | | 2h |
| Dessin des maquettes du projet | | 1h |
| 26.05.2017 | Dessin des maquettes du projet | | 2h |
| Dessin du diagramme de classes | | 4h |
| Définition des protocoles de test | | 2h |
| 29.05.2017 | Définition des protocoles de test | | 1h |
| Vérification + corrections | | 3h |
| Génération de la base de données + Simplification du code | | 1h |
| Documentation | | 1h |
| Test technologique : Récupération infos StreamScan | | 2h |
| 30.05.2017 | Test technologique : Récupération infos StreamScan *Exception : Version de « StreamScanCommon » différente entre le client et le serveur (cf. : Chapitre « Problèmes rencontrés » dans Documentation)* | | 6h |
| Complétion de la documentation de projet : Test technologique | | 2h |
| 31.05.2017 | Complétion de la documentation : Conception | | 1h |
| Implémentation : Structure de l’application *Changement cahier des charges : Documentation du code en français (non en anglais)* | | 3h |
| Implémentation de la page de login | | 2h |
| Intégration du test technologique de la récupération des infos | | 1h |
| Affichage correct des infos retournées | | 1h |
| 01.06.2017 | Affichage correct des infos retournées | | 5h |
| Modification de la base de données | | 3h |
| Récupération des machines d’un ouvrage | |
| 02.06.2017 | Récupération des machines d’un ouvrage | | 2h |
| Tests fonctionnels (Scan) | | 30min |
| Rédaction des requêtes SQL | | 1h |
| Insertion d’une nouvelle machine dans la base de données | | 3h30 |
| Mise à jour d’une machine existante dans la base de données | |
| Complétion de la documentation | | 1h |
| 06.06.2017 | Visite des expert n°2 + résumé documentation | | 1h |
| Complétion de la documentation | | 3h |
| Tests fonctionnels (Scan) | | 4h |
| Test suppression (cascade) d’une machine sur PhpMyAdmin | |
| Page de récupération des machines StreamX | |
| 07.06.2017 | Page de récupération des machines StreamX | | 1h |
| Page des entreprises | | 3h |
| *Problème scan : Paramètre « enterprise » NULL Cause : Les paramètres de la route par défaut ont été définis comme obligatoires lors d’un test et n’ont pas été remis comme optionnels (cf. : Documentation - « Problèmes rencontrés »)* | | 30min |
| Page des ouvrages | | 2h30 |
| Documentation du code | | 1h |
| 08.06.2017 | Modification page enterprises | | 1h |
| Documentation du code | |
| Pages d’erreur | | 1h |
| Tests fonctionnels | | 1h |
| Modification page « New Facility » | |
| Correction QueriesManager : Ajout du « LastInsertedId » | | 3h |
| Correction : Structure base de données | |
| Modification QueriesManager : Transactions | | 1h |
| Mise en page « StreamX Machines » + « Scan » | | 1h |
| 09.06.2017 | Modification MCD : Ajout des disques durs | | 1h |
| Modification MLD : Ajout des disques durs | |
| Intégration des disques durs et des composants dans l’application | | 2h |
| Correction méthode mise à jour de la version des données dans la base de données | | 2h |
| Réalisation des tests spéciaux | | 1h |
| Complétion de la documentation | | 2h |
| 12.06.2017 | Rédaction du manuel de l’utilisateur | | 3h |
| Complétion de la documentation de projet | | 5h |
| Vérification de la documentation et corrections | |
| 13.06.2017 | Complétion de la documentation | | 4h |
| Complétion du manuel de l’utilisateur et test hébergement en local (IIS) | | 2h |
| Stockage des informations | | 2h |
| Modification application | |
| **Total** |  | | 120h |